Szudziałowo, dn. 25.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA

Gmina Szudziałowo planuje powierzenie pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania obejmującego inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko”. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Szudziałowo na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo nr 2-KJ/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.
1. Zamawiający
  Gmina Szudziałowo
  ul. Bankowa 1
  16-113 Szudziałowo
  bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
            2.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko”.
            2.2. Obowiązkiem wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie kontroli nad prawidłowością realizacji inwestycji.
            2.3. Opis inwestycji objętej nadzorem:
            Przedmiotem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko” jest przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104938B dz. nr ew. 130 (dł. ok. 444 m.) oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. 228, 105, 229 (dł. ok. 689 m.) w miejscowości Łaźnisko, obręb Łaźnisko, gmina Szudziałowo, powiat sokólski. Nawierzchnia jezdni bitumiczna szerokości 5,5 m od km. 0 + 000 do km 0 + 444, oraz szerokości 3,5 m od km. 0 + 444 do km. 1 + 133,78 o przekroju daszkowym 2%, poboczami żwirowymi szerokości 0,75 m oraz o pochyleniu 8%. Zjazdy o niewierzchni z kostki brukowej betonowej na posesje w obszarze zabudowy mieszkaniowej i gospodarskiej o szerokości dostosowanej do szerokości bram (nie większej niż szerokość jezdni na drodze głównej), których krawędzie będą zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 m, zjazdy bitumiczne na drogi boczne wewnętrzne, zjazdy żwirowe do pól uprawnych należy uzupełnić mieszanką kruszywa niezwiązanego (żwirem). Profil podłużny na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich. Wykonanie przekroju daszkowego drogi i poboczy z gruntu przepuszczalnego o nachyleniu 8%. Prace obejmują wymianę wszystkich rur przepustów pod koroną drogi z zachowaniem dotychczasowych rzędnych ich posadowienia. Zjazdy w terenie zabudowanym z kostki brukowej, betonowej grafitowej, poza terenem zabudowanym o nawierzchni żwirowej, na inne drogi gminne o nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia jezdni 4821,20 m2, powierzchnia poboczy żwirowych 1660,00 m2.
            Zakres zamówienia obejmuje:
            - przebudowę drogi gminnej,
            - budowę zjazdów na przyległe tereny,
            - budowę elementów odwodnienia drogi w postaci wymiany istniejących przepustów pod drogą,
            - budowę kanału technologicznego,
            - renowację rowów przydrożnych.
            Szczegółowy zakres inwestycji przewidzianej do nadzoru inwestorskiego określa dokumentacja techniczna ogłoszonego przetargu dostępna na stronie Zamawiającego pod adresem http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne-2022-rok/przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowosci-laznisko.html
2.4. Zakres obowiązków inspektora nadzoru:
2.4.1. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy oraz odbiorze końcowym.
2.4.2. Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji inwestycji z umową, projektem, dokumentacją techniczną, pozwoleniami na budowę, przepisami i normami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej.
2.4.3. Kontrola oraz podejmowanie decyzji dotyczących jakości wykonanych robót, prac i wyrobów budowlanych oraz zapobieganie stosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie urządzeń bądź materiałów.
2.4.4. Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych gotowych, przejściowych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, udział w procesie odbioru obiektów przeznaczonych do eksploatacji.
2.4.5. Żądanie od kierownika budowy dokonania ewentualnych poprawek bądź ponownego wykonania błędnie zrealizowanych robót oraz wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia spowodowanego kontynuacją robót bądź wykonanych niezgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przy jednoczesnym poinformowaniu Zamawiającego.
2.4.6. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości dotyczących rozwiązania technicznego wykonanych robót.
2.4.7. Po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia, a w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie.
2.4.8. Kontrolowanie rozliczeń budowy, w szczególności sprawdzenie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót.
2.4.9. Podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe działanie.
2.4.10. Sprawdzenie jakości i poprawności dokumentacji powykonawczej, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów.
2.4.11. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy z każdej przeprowadzonej kontroli nadzorowanej inwestycji pod względem zgodności i poprawności wykonywanych prac.
2.4.12. Informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji.
2.4.13. Stwierdzenie zakończenia robót i gotowości odbioru obiektu inwestycyjnego.
2.4.14. Udział w pracach dotyczących gwarancji bądź rękojmi za wady wykonanych robót.
2.4.15. Udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego bądź wykonawcę robót budowlanych. Planuje się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: co najmniej raz na dwa miesiące.
2.4.16. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określony zostanie w dokumentacji projektowej inwestycji.
1. Kategoria ogłoszenia
  Kod CPV: 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
                71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne
                  71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
                  71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
                  71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
2. Termin wykonania zamówienia
  4.1. Termin rozpoczęcia zadania: z dniem podpisania umowy.
  4.2. Umowny termin zakończeniu usługi równoważny jest z przewidywanym terminem zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego i jest ściśle związany z terminem wykonania robót budowlanych.
  4.3. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – lipiec 2023 r.
  4.4. Wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług w sytuacji, której z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności w przypadku przedłużenia trwania realizacji inwestycji do czasu faktycznego zakończenia robót i końcowego rozliczenia wykonanych robót. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
3. Warunki udziału w postępowaniu
  Do prawidłowego wykonania usługi, niezbędne będzie posiadanie:
  - inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
  potwierdzone kserokopią uprawnień budowlanych w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z kserokopią zaświadczenia z właściwego oddziału Izby, potwierdzającymi przynależność do tej izby na dzień składania ofert.
      Poprzez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
      Do spełnienia ww. warunku niezbędne będzie przedstawienie przez wykonawcę osób skierowanych do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Kryterium oceny ofert
  6.1. Kryterium oceny ofert – cena 100 %.
  6.2. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w walucie PLN.
  6.3. Cena ofertowa za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego powinna zawierać cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 2.
  6.4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Sposób przygotowania oferty
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy umieścić: Oferta na nadzór inwestorski zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko”.
  Ofertę złożyć można elektronicznie na adres: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl do dnia 29.04.2022 r. do godziny 9:00.
6. Dokumenty i oświadczenia, które oferent winien załączyć do składanej oferty
  8.1. Formularz ofertowy wraz ceną za wykonanie usługi.
  8.2. Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.
  Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli posiada), posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oraz dane kontaktowe oferenta, posiadać podpis oferenta.
7. Termin złożenia ofert
29 kwietnia 2022 roku, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert
29 kwietnia 2022 roku, godzina 09:10
1. Osoba do kontaktu
  p. Renata Czaban – Tarasewicz, tel. 85 722 14 04 w. 25
2. Załączniki
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – Wykaz osób
  Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
………………………. dn …………………………..
Nazwa i siedziba Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………. REGON……………………………………
tel………………………… Fax…………………………….
OFERTA WYKONAWCY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 25.04.2022 r. na nadzór inwestorski dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko”, oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę netto ………………….… zł plus podatek VAT w kwocie ………………….zł,
cena brutto ………………………………….. zł
słownie zł: ……………………………………………………………………………………………………..

Osoba/y do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialna/e za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia:
…………………………………………………….
tel………………………………………………….
e-mail……………………………………………..

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane w przewidywanym przez Zamawiającego terminie.
2. Umowny termin zakończenia usługi rozumiany jest jako przewidywany termin zakończenia nadzoru inwestorskiego i związany będzie z terminem wykonania robót budowlanych.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w konkursie ofert na zamówienie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 25.04.2022 r. ogłoszonym przez Gminę Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, województwo podlaskie, oraz akceptujemy ich treść.
4. Oświadczam, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Zapewniam częstotliwość pobytów na budowie w ilości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

……………………………………………………..
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Wykaz osób skierowanych do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko”

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 5 zapytania ofertowego prowadzonego przez Gminę Szudziałowo oświadczam, że do realizacji zadania skieruję następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Numer uprawnień i zaświadczenia przynależności do izby samorządu zawodowego
1.		Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

Załączam kopię uprawnień wskazanych osób.

……………………………………………………..
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

UMOWA NR …………………….
zawarta w dniu …………………… 2022 roku w Szudziałowie,
pomiędzy
Gminą Szudziałowo z siedzibą w Szudziałowie, przy ulicy Bankowej 1, NIP: 545-17-99-806, REGON: 050659645
reprezentowaną przez:
Tadeusza Tokarewicza – Wójta Gminy Szudziałowo
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………. NIP ………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo nr 2-KJ/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, dla którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) zwanej dalej ustawą.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko”.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2022 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………… r. stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
3. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych. Do wykonania ww. prac inspektor musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, posiadać wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego wraz z ubezpieczeniem z tytułu pełnionych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. W zakresie zadania objętego umową obligatoryjna jest kontrola nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
5. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, zapoznał się z lokalizacją realizowanego zadania, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardu oraz jakości wykonania przedmiotu umowy.
§ 2
Termin realizacji
1. Termin realizacji Umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego (za dzień ten uznaje się całkowicie zakończoną robotę budowlaną od dokonania bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych nadzorowanej inwestycji), a także w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

§ 3
Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy
1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy:
1) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy oraz odbiorze końcowym,
2) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji inwestycji z umową, projektem, dokumentacją techniczną, pozwoleniami na budowę, przepisami i normami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej,
3) kontrola oraz podejmowanie decyzji dotyczących jakości wykonanych robót, prac i wyrobów budowlanych oraz zapobieganie stosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie urządzeń bądź materiałów,
4) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych gotowych, przejściowych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, udział w procesie odbioru obiektów przeznaczonych do eksploatacji,
5) żądanie od kierownika budowy dokonania ewentualnych poprawek bądź ponownego wykonania błędnie zrealizowanych robót oraz wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia spowodowanego kontynuacją robót bądź wykonanych niezgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przy jednoczesnym poinformowaniu Zamawiającego,
6) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości dotyczących rozwiązania technicznego wykonanych robót,
7) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia, a w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie,
8) kontrolowanie rozliczeń budowy, w szczególności sprawdzenie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót,
9) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe działanie,
10) sprawdzenie jakości i poprawności dokumentacji powykonawczej, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów,
11) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy z każdej przeprowadzonej kontroli nadzorowanej inwestycji pod względem zgodności i poprawności wykonywanych prac,
12) informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji,
13) stwierdzenie zakończenia robót i gotowości odbioru obiektu inwestycyjnego,
14) udział w pracach dotyczących gwarancji bądź rękojmi za wady wykonanych robót,
15) udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego bądź wykonawcę robót budowlanych; planuje się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: co najmniej raz na dwa miesiące,
16) szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określony zostanie w dokumentacji projektowej inwestycji.
2. Funkcje inspektora nadzoru pełnić będzie:
1) …………………………………………… - inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane nr ……………………………………………
3. Godziny pracy inspektorów nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym i informowania go na bieżąco o wszystkich zaistniałych sytuacjach.
5. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie może podjąć żadnych działań związanych z dalszą realizacją inwestycji, w szczególności działań wywołujących skutki finansowe.
§ 4
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto ………………………. złotych (słownie: ……………………………………………………………… złotych).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce ………….. % tj. …………………….. złotych.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty ponoszone w związku z zatrudnianiem dodatkowych osób, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdów, koszty utworzenia zaplecza socjalno – technicznego dla inspektorów oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego robót budowlanych.
6. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
9. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, NIP: 545-17-99-806
Odbiorca: Urząd Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
§ 5
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2.a) za zwłokę wykonania któregokolwiek z zobowiązań z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
2.b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
2.c) za nieobecność przy odbiorze końcowym robót budowlanych gotowych, przejściowych, ulegających zakryciu lub zanikających w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
§ 6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.
§ 8
Załączniki do Umowy
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Umowa jest dofinansowana w ramach operacji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaźnisko” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca	Zamawiający